ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

«НОВО-КАЗАНСКОЕ»

ПРОТОКОЛ

заседания правления

Дачного некоммерческого товарищества

«Ново-Казанское»

| « 23 » февраля 2013 г. | ДНТ «Ново-Казанское» | № 1 |
| --- | --- | --- |

Место проведения заседания: М.О. Павлово-Посадский р.н., д. Сонино, ДНТ «Ново-Казанское»

Время проведения: 12.00 – 15.00

Председатель собрания:             Клюев Анатолий Владимирович

Секретарь собрания:                  Груздев Павел Георгиевич

Присутствовали: 6 чел. (Клюев А.В., Федюшин А.Е., Груздев П.Г., Пархоменко В.П., Беляев А.Е., Репкин А.Н.);

отсутствовал – 3 чел. (Белкина Л.Я., Завдовьев А.М., Мавличенко В.А.)

Приглашенный на заседание правления – член ДНТ Саварец Р.В. (уч. № 243).

Заседание правления ДНТ правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Сроки проведения и вопросы на повестку дня на отчетно-перевыборное общее собрание членов ДНТ;

2. Обсуждение вопроса обеспечения ДНТ электроэнергией, порядок присоединения к дачным домам граждан;

3. Утверждение документов по окончанию строительства забора;

4. Установка дополнительной опоры для присоединения электричества на участок № 302;

5. Закупка металлического шкафа (типа сейфа) для хранения документов ДНТ;

6. Информация по судебному иску Гумеровой Н.Х. к ДНТ;

7. Рассмотрение заявлений граждан;

8. Поручения членам ДНТ.

По первому вопросу слушали: информацию председателя правления ДНТ «Ново-Казанское» Клюева А.В. о сроках проведения и вопросам на повестку дня отчетно-перевыборного общего собрания.

Решили:

Отчетно-перевыборное общее собрание членов ДНТ провести 13 апреля 2013 года в ДК с.п. Рахманово. Начало регистрации в 10.00. Начало собрания в 11.00.

Вопросы повестки дня общего собрания:

1. Отчет правления ДНТ о проделанной работе за период с января 2011 по апрель 2013 года. (Клюев А.В.)

2.  Отчет бухгалтера ДНТ по взносам (Белкина Л.Я.)

3. Отчет ревизионной комиссии за период с ноября 2011 года по апрель 2013 года (Ларин М.Ю.)

4. Принятие в члены ДНТ.

5. Определение количества и выборы нового состава правления;

6. Выборы председателя правления ДНТ;

7. Определение количества и выборы ревизионной комиссии;

8. Утверждение правовых и финансовых отношений с гражданами, ведущие дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНТ. Определение порядка заключения договора с ДНТ, утверждение варианта договора между ДНТ и гражданами, ведущими дачное хозяйство в индивидуальном порядке (в новой редакции).

9. Вопросы для обсуждения и принятия решения:

1. Провести опрос по подключению газа;

2. по нашему участию в организации мусоросборника у ж/д платформы Казанское;

3. по участию в строительстве дорожки вдоль дороги Сонино - платформа Казанское

4. по организации работ по противопожарной защите ДНТ в летний период 2013 года;

5. по нашему участию в обустройстве спортивной и детской площадок на земельном участке, выделенном главой администрации с.п. Рахманово;

6. по выкупу земельных участков, предназначенных под дороги у РодЗема (оставшаяся часть);

7. по проезду нашего автомобильного транспорта по вновь построенной дороге по соседнему полю (вокруг д. Сонино);

8. по внесению в смету на 2013 год расходов, связанных с оформлением договоров между ДНТ и МОЭСК на присоединение к электрическим сетям участков ДНТ №№ 302, 303, на организацию учета электроэнергии;

9. по вопросу размеров заработной платы председателю ДНТ, бухгалтеру ДНТ, сторожам;.

10. по вопросу уличного освещения;

11. по вопросу об учете работ по установке забора ДНТ отдельными собственниками участков в пределах своих участков;

12. по вопросу об учете работ по бетонированию дренажных канав перед своими участками;

13. по необходимости магазина на территории ДНТ;

14. по работам по уменьшению кадастровой стоимости и налогов на земельные участки;

15. утверждение правила прохода (проезда) и поведения на территории ДНТ;

16. утверждение должностных обязанностей сторожа ДНТ;

17. по перечню работ, запланированных по благоустройству  поселка на период с мая  2013 по апрель 2014 год;.

18. рассмотрение заявлений граждан.

10. Утверждение приходно-расходной сметы на 2013-2014 год, определение размера членского, целевого взноса для членов ДНТ, размер платы за пользование объектами инфраструктуры для граждан, ведущих дачное хозяйство в индивидуальном порядке в пределах территории ДНТ.

Голосовали:

«за» - 6 (100 %), «против» - 0 (0 %), воздержались – 0 (0 %)

Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали: информацию председателя правления ДНТ Клюева А.В.

Тезисно:

1. По строительству линии 6 кВ и присоединении внутренней сети ДНТ к ней.

Проблемный вопрос - по организации раздельного учета электроэнергии нашим поселком и Синей Птицей. В настоящее время поданы документы в исполнительный аппарат МОЭСК (г. Москва) на изменение ТУ таким образом, чтобы можно было разделить балансовую принадлежность нас и Синей Птице.

По строительству - проект высокой линии полностью готов, трансформаторные подстанции изготовлены на заводе, в течении марта месяца линия будет полностью готова и начнется процесс сдачи ее в эксплуатацию - тоже в районе месяца.

2. По нашей внутренней линии. Проекты уже несколько раз менялись в процессе строительства, ввиду технических трудностей по отпайке от высокой линии (одна или три - на каждый трансформатор). В результате переговоров и консультаций меду заинтересованными сторонами (МОЭСК - Павлово-Посадский РЭС - РодЗем - ДНТ "Ново-Казанское") пришли к общему решению. Замысел проектов согласован, надеюсь, что изменений больше не будет. Электронный вариант проекта будет опубликован на форуме по его готовности.

По проездам Радужный и Еловый строительство ведет другая компания. Проект по этим проездам в П.П. РЭС согласован. Следующий этап  - завоз столбов. И потом работа - 2 дня установка столбов, 1 день - нятяжка проводов.

Завезены железобетонные блоки для установки на них ТП. Установка ТП на свои места начнется после 1 марта.

При этом, в результате работ по установке столбов произошло частичное разрушение дренажных канав. После схода снега потребуется проведение работы по очистке части канав от земли, в противном случае талая вода останется на наших участках.

Решили: принять информацию к сведению.

Слушали: информацию члена ДНТ Саварец Р.В. (уч. № 243).

1. Работу по подготовке документов на заявку и заключение договоров с МОЭСК, в соответствии с решением общего собрания, была поручена Саварец Р.В. Собственники земельных участков получили на руки заключенные договора, согласованные однолинейные схемы (за исключением нескольких человек, документы которых еще не готовы и находятся в МОЭСК).

Работа выполнена, однако в нарушении договоренностей некоторые собственники земельных участков не оплатили выполненную работу.

Список собственников участков не оплативших выполнение работы по договорам с МОЭСК -  Ситало Р. В. - Королькова И. Ф. - Баталов В. А. - Маликов В. Д. - Лактионов А. В. - Дьяченко Н. А. - Варшавская С. А. - Батура Н. Н. - Филичев В. В. - Павлов А. Б.

Список собственников участков не оплативших выполнение работы по разработке и согласованию однолинейных схем: - Смирнова Т. В. - Старшинов В. А. - Бигбашев В. В. - Зайнутдинова Г. П. - Стефановская О. А. - Климов В. Г. - Козяровский С. П.- Станишевская Н. В. - Хизов О. В. - Тростина Е. С. - Мавличенко В. А. - Скрипничук Е. В.

Решили: принять информацию к сведению, рекомендовать через форум, по телефону вышеуказанным собственникам участков оплатить гр. Саварец Р.В. выполненную работу.

2. Информация члена ДНТ Саварец Р.В. (уч. № 243) по вопросу присоединения строений граждан к электрическим сетям, организации учета электроэнергии.

Стоимость подключения дома к электрической линии ориентировочно составляет 31 000 рублей, из них - примерно 15 000 рублей стоимость всех материалов (счетчик, ящик, провода и принадлежности - воздушным путем), 16 000 рублей - стоимость работы по присоединению дома и оформление документов. В результате собственник получает - присоединенную линию, оформленные документы на учет электроэнергии, абонентскую книжку и лицевой счет на руки. Все работы от начала до конца проводит один подрядчик.

В случае проведения проводов подземным путем - цена будет расчитываться по другому.

Обязанность каждого собственника участка - обеспечить наличие точки присоединения проводов таким образом, чтобы в случае их прохода над дорогой к дому высота была - не менее 5 метров.

Решили: принять информацию к сведению, довести ее до всех собственников земли, имеющих на руках подписанные договора с МОЭСК, организовать заключение договоров и сбор средств для закупки материалов и оборудования.

Сроки и порядок сбора денег - 21 000 рублей - при заключении договора с подрядчиками - до 1 апреля 2013 года.

При этом должно быть выполнено решение общего собрания ДНТ - у собственника земельного участка должны быть установлены правовые отношения с ДНТ, не должно быть задолженности по взносам.

Оставшуюся часть денежных средств - примерно 10 000 рублей - после окончания работ по присоединению домов и оформлении документов.

Ответственный за организацию работ по присоединению домов к электрическим сетям - член ДНТ Саварец Р.В., председатель правления ДНТ Клюев А.В.

Голосовали:

«за» - 6 (100 %), «против» - 0 (0 %), воздержались – 0 (0 %)

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу слушали: информацию председателя правления ДНТ Клюева А.В.

По состоянию на 23 февраля 2013 года выполнен весь объем работ по 2-му этапу строительства забора.

В правление ДНТ поступил акт о приемке выполненных работ по 2-му этапу строительства забора на сумму 695 050 рублей.

Голосовали: утвердить акт выполненных работ по 2-му этапу строительства забора на сумму 695 050 рублей и в соответствии с п. 2.3. дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 1/12 от 22 июля 2012 года провести окончательный расчет за выполненную работу по 2-му этапу – в сумме 46 925 (сорок шесть тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек (без НДС).

«за» -  6 (100 %), «против» - 0 (0 %), воздержались –  0 (0 %).

Решение принято единогласно.

В правление ДНТ поступило письмо Беляева А.Е. о проведенных дополнительных работах в ходе 2-го этапа строительства забора, не предусмотренных условиями договора № 1/12 от 22 июля 2012 года и приведших к увеличению затрат и замедлению темпов строительства забора (подготовка трассы забора под столбы вручную с вырубкой деревьев, корчевание корней деревьев, планировка трассы, забутовка столбов щебнем в заболоченных местах, оборудование  дополнительной калитки между участками № 24 и 25).

Сумма дополнительных работ составляет 192 000 рублей.

Голосовали: дополнительные работы признать реально выполненными, обоснованными, заключить дополнительное соглашение на проведение допработ, утвердить акт выполненных дополнительных работ в ходе 2-го этапа строительства забора на сумму 192 000 рублей, произвести их оплату.

«за» -  6 (100 %), «против» - 0 (0 %), воздержались –  0 (0 %).

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу слушали: информацию председателя правления ДНТ Клюева А.В.

В ходе строительства электрических сетей в ДНТ появилась необходимость установки дополнительной опоры для подведения линии к участку общего пользования (№ 302), принадлежащего ДНТ, так как расстояние до участка больше нормативного (более 25 м). Договор на присоединение к электрическим сетям с МОЭСКом на этот участок заключен.

Стоимость установки дополнительной опоры - 12 000 рублей.

Голосовали: установить дополнительную опору для подведения электрической линии к участку № 302, стоимость работ - 12 000 рублей.

«за» -  6 (100 %), «против» - 0 (0 %), воздержались –  0 (0 %).

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу слушали: информацию председателя правления ДНТ Клюева А.В.

Ввиду достаточно большого объема документов ДНТ появилась необходимость организация хранения части их в помещении правления ДНТ. Для этого необходимо закупить металлический шкаф (типа сейф) для хранения документов ДНТ

Голосовали: закупить металлический шкаф, организовать хранение части документов в помещении правления ДНТ. Стоимость шкафа - до 20 000 рублей.

«за» -  6 (100 %), «против» - 0 (0 %), воздержались –  0 (0 %).

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу слушали: информацию председателя правления ДНТ Клюева А.В.

4 февраля 2013 года прошло судебное заседание по иску Гумеровой Н.Ф. к ДНТ. Суть иска - разорвать договор на пользованием объектами инфраструктуры между Гумеровой Н.Х. и ДНТ, предоставить ей отчет по израсходованным средства взносов за 2011-2012 год.

По состоянию на 23 февраля решение суда не получено, ожидается в середине марта.

Голосовали: дождаться решения суда, обсудить вопрос взаимоотношений ДНТ и индивидуалов на отчетно-перевыборном общем собрании в апреле 2013 года.

«за» -  6 (100 %), «против» - 0 (0 %), воздержались –  0 (0 %).

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу слушали: информацию председателя правления ДНТ Клюева А.В. по заявлению граждан:

- Марсагишвили И.И (уч. № 287) - о рассрочке уплаты целевых взносов за 2011-2012 год. График платежей - 50 000 руб. до 1.03.2013, оставшуюся часть суммы - до 1.05.2013 года.

Заключен договор с ДНТ, членские взносы за 2011, 2012 год оплачены. Вопрос оплаты откладывался ввиду судебных разбирательств с РодЗемом (по участку проходит труба).

Голосовали: предоставить рассрочку в указанных сроках.

«за» -  6 (100 %), «против» - 0 (0 %), воздержались –  0 (0 %).

Решение принято единогласно.

- Супрунова А.И. (уч. № 134) - об исключении из членов ДНТ в связи с заключением договора с ДНТ, о рассрочке уплаты целевых взносов за 2011-2012 год. График платежей - 40 000 руб. до 25.02.2013 - оплачено, оставшуюся часть суммы - март, апрель, май - по 30 000 рублей.

Заключен договор с ДНТ.

Голосовали: предоставить рассрочку в указанных сроках, вопрос исключения из членов ДНТ вынести на общее собрание членов ДНТ.

«за» -  6 (100 %), «против» - 0 (0 %), воздержались –  0 (0 %).

Решение принято единогласно.

- Карцев И.А. (уч. № 267) - об исключении из суммы задолженности целевой взнос за 2011 год, т.к. участок был приобретен 2 декабря 2011 года, об учете строительства забора по периметру ДНТ за свой счет в пределах своего участка.

Голосовали: так как эти вопросы находятся в компетенции общего собрания - рассмотреть их в апреле 2013 года.

«за» -  6 (100 %), «против» - 0 (0 %), воздержались –  0 (0 %).

Решение принято единогласно.

8. Поручения членам правления ДНТ:

Клюеву А.В. - подготовить план работы правления ДНТ на период 2013-2014 годов для утверждения общим собранием членов ДНТ - срок до 15 марта 2013 года;

Пархоменко В.П. - подготовить проект правил прохода (проезда) и поведения на территории ДНТ для утверждения общим собранием членов ДНТ - срок до 15 марта 2013 года;

Груздев П.Г. - разработать пакет документации для организации работы сторожей для утверждения общим собранием членов ДНТ - срок до 20 марта 2013 года;

Федюшин А.Е. - подготовить предложение по установке автоматического шлагбаума с контролем доступа - срок до 15 марта 2013 года;

Беляев А.Е. - подготовить предложение по строительству сторожки - для принятия решения общим собранием членов ДНТ - срок до 20 марта 2013 года;

Завдовьев А.М. - подготовка сметы расходов на противопожарное оборудование ДНТ - срок до 20 марта 2013 года.

Председатель заседания правления

ДНТ "Ново-Казанское"  				А.В. Клюев

Секретарь заседания правления

ДНТ "Ново-Казанское"  				П.Г. Груздев