ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

«НОВО-КАЗАНСКОЕ»

ПРОТОКОЛ

заседания правления

Дачного некоммерческого товарищества

«Ново-Казанское»

| « 29 » октября 2011 г. | ДНТ «Ново-Казанское» | № 5 |
| --- | --- | --- |

Место проведения собрания: Дачный поселок «Ново-Казанское».

М.О. Павлово-Посадский р-н Северо-восточнее д.Сонино.

Время проведения: 11.00 - 12.00

Председатель собрания:	Клюев Анатолий Владимирович

Секретарь собрания:		Завдовьев Алексей Михайлович

Присутствовали -  6 чел., отсутствовало – 3 чел. (Белкина Л.Я., Мавличенко В.А., Федюшин А.Е.)

Заседание правления ДНТ правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Утверждение акта выполненных работ и справки о стоимости работ ООО «Альфа сервис» по строительству дорог на территории ДНТ «Ново-казанское», порядка окончательного расчета с подрядной организацией.

- Доведение информации по результатам встречи с сотрудниками прокуратуры Павлово-Посадского района по жалобе Кузнецова В.И.

- Доведение информации по обеспечению ДНТ электроэнергией.

- По первому вопросу слушали: информацию председателя правления ДНТ «Ново-Казанское» Клюева А.В.:  на 29.10.2011 года ООО "Альфа сервис" выполнили работы по строительству дорог. Документы проверены, представлены для согласования и подписания.

Решили:

- В связи с окончанием работ по строительству дорог подписать акт о приемке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ (КС-3), произвести окончательный расчет с подрядчиками - ООО "Альфа сервис". Общая сумма выполненных работ утверждена – 8 116 334 рубля 45 копеек.

- Порядок оплаты:

На 29.10.2011 года по договору от 23.05.2011 года № 1 ООО "Альфа сервис" перечислено 6 500 000 рублей. Окончательный расчет составляет 1 116 334 рубля 45 копеек.

В связи с недостатком денежных средств на расчетном счету ДНТ, образовавщемуся вследствие задержки платежей со стороны некоторых собственников земли, решили погасить часть окончательного платежа в сумме 750 000 рублей.

Оставшуюся часть окончательного платежа погасить по мере поступления денежных средств.

Решение принято единогласно.

- По второму вопросу слушали: информацию председателя правления ДНТ «Ново-Казанское» Клюева А.В. по результатам встречи с сотрудниками прокуратуры Павлово-Посадского района по жалобе Кузнецова В.И.

Решили: принять к сведению, дождаться официального документа.

- По третьему вопросу слушали: информацию председателя правления ДНТ «Ново-Казанское» Клюева А.В. по результатам встречи с представителями РодЗема по обеспечению ДНТ электроэнергией.

Решили: пригласить представителями РодЗема на общее собрание членов ДНТ 12 ноября 2011 года.

Председатель заседания правления

ДНТ "Ново-Казанское"  				А.В. Клюев

Секретарь заседания правления

ДНТ "Ново-Казанское"  				А.М. Завдовьев