УТВЕРЖДЕН общим собранием членов ДНТ «Ново-Казанское» протокол от 6 мая 2012 года № 7

П  Л  А  Н

основных мероприятий по организации деятельности

Дачного некоммерческого товарищества

«Ново-Казанское» на 2012 – 2013 год

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение общего собрания членов ДНТ | Апрель – май 2012 года Сентябрь - октябрь 2012 года Апрель - май 2013 года |  |
| 2 | Проведение заседаний правления ДНТ | При необходимости, но не реже 1 раза в месяц |  |
| 3 | Организация пропускного режима на территорию ДНТ, в т.ч. по ограничению въезда большегрузных машин в осенне-весенний период | С 25 апреля 2012 года |  |
| 4 | Организовать заключение договоров между собственниками земельных участков и Родземом на участие в строительстве линии электропередачи к поселку | Май |  |
| 5 | Подать заявки на технологическое присоединение электропринимающих устройств и организовать заключение договоров между собственниками земли и МОЭСК | Май |  |
| 6 | Проводить контроль за соблюдением сроков строительства линии электропередачи Родземом | Май - сентябрь |  |
| 7 | Проводить контроль за соблюдением сроков строительства трансформаторов и линий электропередачи внутри поселка МОЭСКом | Май 2012 - май 2013 года |  |
| 8 | Вынос на публичные слушания и утверждение проекта планировки территории ДНТ | Май - июнь |  |
| 9 | Проведение ремонта дороги после весеннего таяния снега, совершенствование дренажной системы поселка | Июнь - июль |  |
| 10 | Оборудование общественного туалета | Май - июнь |  |
| 11 | Оборудование мусоросборника возле запасного выезда | Июнь - июль |  |
| 12 | Оборудование забора вокруг ДНТ, 2-х ворот, 2-х калиток | Июнь - сентябрь |  |
| 13 | Оборудование ограждение вокруг мусоросборника | Июнь - август |  |
| 14 | Оборудование дренажных канав дренажными лотками в местах постоянного течения родника | Июнь - август |  |
| 15 | Организация и вывоз мусора | В течении года |  |
| 16 | Уничтожение веток и деревьев, выкорчеванных с дорог ДНТ | Сентябрь |  |
| 17 | Очистка территории ДНТ и окружающей территории от мусора | Май, сентябрь В течении года |  |
| 18 | Подача отчетов в ИФНС России, пенсионный фонд, уплата налогов | В установленное время |  |
| 19 | Подача исковых заявлений в суд на принуждение собственников земельных участков на вступление в члены ДНТ или заключение договора с ДНТ на ведение дачного хозяйства в индивидуальном порядке и оплату задолженности по взносам за 2011-2012 год | Май - июнь |  |
| 20 | Подача исковых заявлений в суд на взыскание задолженности по взносам с членов ДНТ и индивидуалов за 2011-2012 год | Июнь - июль |  |
| 21 | Подготовить необходимые документы и подать их в Администрацию с.п. Рахманово на присвоение земельным участкам почтового адреса | После решения вопросов по электричеству |  |
| 22 | Организовать чистку дорог и проездов ДНТ от снега | Ноябрь 2012 - апрель 2013 года |  |
| 23 | Определить объем и сроки выполнения мероприятий противопожарной защиты (после утверждения проекта планировки территории ДНТ) с вынесением на общее собрание членов ДНТ для принятия решения | Июль - август |  |
| 24 | Провести переговоры с Родземом по выкупу в собственность оставшихся земель общего пользования | Сентябрь |  |